邵建函〔2025〕135号

邵阳市建筑施工安全生产专业委员会关于印发《邵阳市建设工程消防设计审查验收违法违规专项治理行动方案》的通知

邵阳市建筑施工安全生产专业委员会各成员单位、各相关单位：

为深入贯彻《住房城乡建设部等5部门关于切实做好建设工程消防设计审查验收违法违规问题专项治理工作的通知》（建科〔2025〕28号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于深入推进建设工程消防设计审查验收违法违规专项治理工作的通知》（湘建建函〔2025〕34号）及《湖南省住房和城乡建设厅等5部门关于印发<湖南省建设工程消防设计审查验收违法违规专项治理行动方案>的通知》（湘建消函〔2025〕146号）要求，切实防范化解我市建设工程消防安全源头风险，规范消防设计审查验收全流程管理，现将《邵阳市建设工程消防设计审查验收违法违规专项治理行动方案》印发给你们，请结合实际抓好贯彻执行。

邵阳市建筑施工安全生产专业委员会办公室

（邵阳市住房和城乡建设局代章）

2025年10月20日

邵阳市建设工程消防设计审查验收违法违规专项治理行动方案

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实省委、省政府及市委、市政府关于消防安全工作的部署，根据《住房城乡建设部等5部门关于切实做好建设工程消防设计审查验收违法违规问题专项治理工作的通知》（建科〔2025〕28号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于深入推进建设工程消防设计审查验收违法违规专项治理工作的通知》（湘建建函〔2025〕34号）和《湖南省住房和城乡建设厅等5部门关于印发<湖南省建设工程消防设计审查验收违法违规专项治理行动方案>的通知》（湘建消函〔2025〕146号）要求，坚持“人民至上、生命至上”，聚焦消防审验领域违法违规突出问题，通过“排查整治、部门协同、长效管控”，规范消防审验技术服务、建筑材料防火性能管理，构建“齐抓共管、权责清晰”的建设工程消防安全监管格局，切实保障人民群众生命财产安全，在全市开展消防设计审查验收违法违规专项治理行动，并做出以下方案。

一、工作目标

通过开展专项治理，2025年12月底前，完成消防审验手续排查，建立消防审验手续问题项目台账，完成消防审验技术服务单位信息归集，协同开展进场建筑材料和设施设备防火性能查处；2026年6月底前，对各地排查出来的问题进行分类施策，基本完成消防审验手续问题项目整改和消防审验技术服务造假排查整治，建立消防审验技术服务管理平台、进场建筑材料和设施设备防火性能动态管理机制；2026年12月底前，巩固提升消防审验违法违规问题专项治理工作成效，形成消防审验违法违规协同监管长效机制。

二、成立工作专班

为加强部门联动，统筹做好排查整治工作，市建筑施工安全生产专业委员会决定组建建设工程消防设计审查验收违法违规专项治理工作专班(以下简称“工作专班”)。

组  长：贺  源 邵阳市人民政府副市长

副组长：邓印强  邵阳市人民政府副秘书长

曹红旗  邵阳市住房和城乡建设局局长

何志红  邵阳市工业和信息化局局长

杨映林  邵阳市自然资源和规划局局长

周永红  邵阳市市场监督管理局局长

林  志  邵阳市消防救援支队支队长

王跃辉  邵阳市住房和城乡建设局总工程师

成  员：市建筑施工安全生产专业委员会各成员单位（市公安局、市发改委、市应急管理局、市城市管理和综合执法局、市自然资源和规划局、市交通运输局、市水利局、市国资委、市工业和信息化局、市教育局、市卫健委、市机关事务管理局、市商务局、市文化旅游广电体育局、市农业农村局、市市场监督管理局、市财政局、市民族宗教事务局、市民政局、市气象局、市消防救援支队）和大祥区、双清区、北塔区政府分管副区长，经开区管委会分管副主任及各市直部门单位联络员

专班办公室主任：王跃辉  市住建局总工程师

专班联络员：杨峰  市住建局消防科科长

工作专班办公室设在市住房和城乡建设局消防科，承担整治专班的日常工作，负责指导各行业领域建设工程消防设计审查验收违法违规问题专项治理工作。

三、排查治理范围

（一）消防审验手续排查整治重点是2019年4月1日以来依法需要办理消防审验手续的各类建设工程项目。重点排查整治学校、教育培训机构、养老服务机构、医疗卫生机构、大型商业综合体、旅馆、餐饮业、歌舞娱乐放映游艺场所、相关新兴业态及生产、储存、装卸易燃易爆物品的建设工程等。2019年4月以前投入使用的，各县（市、区）可结合实际情况，由住房城乡建设部门会同相关行业主管部门向当地政府汇报后实施整治。

（二）2020年6月1日以来提供消防设计文件技术审查、消防验收现场评定、消防验收备案抽查、特殊消防设计咨询、竣工验收消防查验、全过程消防技术咨询等各类消防审验技术服务的单位。

（三）进场建筑材料和设施设备防火性能排查整治的范围是2025年9月消防审验违法违规问题专项治理工作部署后新开工建设的项目。

四、排查整治处理办法

（一）深入开展建设工程履行消防设计审查验收程序排查整治

各县（市、区）住房和城乡建设部门要全面排查本系统职责范围内建设项目消防审验违法违规行为，积极指导相关行业部门梳理本行业建设工程的消防审验违法违规行为，督促行业单位整改落实到位。对问题项目已办理消防审验合格手续的，及时函告同级消防救援部门，并与消防救援部门共享建筑平面图、消防设施平面布置图、消防设施系统图等资料；

消防救援部门负责共享存档的消防审验历史档案资料，将住房城乡建设部门函告的已办理消防审验合格手续的建设工程项目使用单位纳入“双随机、一公开”日常消防监督抽查范围。对日常消防监督检查中发现的被检查单位属于消防审验违法违规问题专项治理范围，且存在消防审验手续不全或缺失的问题，及时函告同级住房城乡建设部门。

市建筑施工安全生产专业委员会成员各行业主管部门根据“三管三必须”原则，根据各自职能职责开展排查本行业领域消防审验手续办理情况，建立“一项目一台账”，每月23日前向市工作专班报送辖区内排查整治数据台账，对辖区内存在重大安全隐患项目挂牌督办，及时向属地政府汇报难点问题。

(1)建设工程未取得建设工程规划许可、改变规划使用性质、功能的处置措施。自然资源和规划局应对建设工程未取得建设工程规划许可、改变规划使用性质、功能的进行审查，属于可采取改正措施消除对规划实施影响的，按县(市、区)人民政府职责分工，在相关职能部门依法依规处置到位后，完善相关手续。

(2)法定前置要件齐全、消防审验(备案)手续缺失处置措施。督促建设单位主动向主管部门申请补办消防审验(备案)手续，如现场不符合消防技术标准要求的，建设单位按照不低于建成时的标准进行整改，整改后按程序进行申报。

(3)建设工程未经消防设计审查合格的处置措施。针对整改责任主体能提交原消防设计图纸资料的建设工程，重新申报消防设计审查，施工图审查机构按建成时的国家工程建设消防技术标准进行审查。若未进行消防设计或主要设计文件不齐全，督促整改责任主体依法委托原设计单位或具备相应资质的设计单位，依据建成时国家工程建设消防技术标准补充消防设计资料，再进行消防设计审查和消防验收。

(4)消防设计已经依法审查合格的，但未通过消防验收的处置措施。对于未组织竣工验收的，督促整改责任主体依法组织当时的设计单位、施工单位、监理单位等，按原消防设计审查意见、消防设计文件审查时的国家工程建设消防技术标准，按现行规定程序对建设工程进行竣工验收，对竣工验收过程中发现的问题应依法组织整改，直至竣工验收合格。

(5)设计单位、施工单位等主体已灭失或不符合要求，或者相关资料缺失无法完成竣工验收且责令停产停业对经济和社会生活影响较大的处置措施。整改责任主体依法委托具备相应资质或条件的第三方技术服务机构分别出具消防安全评估报告等，并根据评估报告意见组织整改。整改合格后，属地住房城乡建设主管部门组织现场评审，可根据需要邀请消防救援部门提供技术支持。对于评审不合格的，及时向属地政府汇报，组织相关行业主管部门进行整改；评审合格的，由属地住房城乡建设主管部门出具消防安全意见函，并报本级人民政府同意是否准予使用。整改期间及准予使用后，及时向属地政府汇报，明确消防安全定期巡查监管责任单位，督促责任主体采取人防、技防、物防、管理防等措施防范消防安全风险。相关部门可通过购买服务方式委托具备相应资质或条件的第三方技术服务机构参加现场评审。

(6)对无法落实上述处理措施的建设工程，各地各部门需及时向属地政府汇报，组织相关部门视情形依法依规采取强制停止使用、违建拆除等措施。

（二）开展建设工程消防审验技术服务违法违规排查整治

各县（市、区）住房城乡建设部门全面排查消防审验技术服务机构的违法违规行为，建立并完善《建设工程消防审验技术服务机构违法违规排查整治台账》(见附件1),严厉查处技术服务单位及从业人员的违规行为。要强化信息化手段在单位和从业人员管理以及技术服务流程中的应用，探索构建消防审验技术服务信用管理体系和管理平台，实现消防审验技术服务活动的全过程动态监管。

（三）协同整治进场建筑材料和设施设备防火性能不合格问题

工业和信息化部门全面摸清具有防火性能要求的建筑保温材料生产企业数量、规模、产品类型等基本情况，会同住房城乡建设部门落实保温材料行业规范条件，实施动态公告管理，强化生产源头管控。

市场监管部门负责加强建筑材料和消防产品生产销售环节产品质量安全监管，严格查处相关质量安全违法行为，依法没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照，同时向相关部门移交涉嫌犯罪问题线索。

住房城乡建设部门按照有关工程建设标准和国家规定，对辖区内在建工程组织开展进场建筑材料和设施设备防火性能见证取样检测，及时汇总见证取样检测报告，形成问题清单，并与同级工业和信息化、市场监管等部门共享。防火性能不符合要求的建筑材料和设施设备，建设单位不得使用，发现问题及时整改。

（四）推动防火新材料、新技术、新工艺工程应用政策措施落地

住房和城乡建设、工业和信息化、市场监督管理、消防救援等部门要引导相关科研院所、高校、企业等积极开展防火新材料、新技术、新工艺研发创新，做好鉴定评估、推广应用，制定相应技术标准，完善支持防火新材料生产流通的政策措施。

符合《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第58号)第十七条情形的特殊建设工程，督促建设单位提交符合要求的特殊消防设计技术资料，并通过省住房城乡建设厅组织的专家评审。在同等防火性能和安全水平的条件下，鼓励建设工程设计、施工过程使用防火新材料、新技术、新工艺。

五、部署与安排

（一）全面摸排阶段（即日起至2025年12月31日）

1.各县（市、区）住房和城乡建设部门做好工作统筹，组织各行业主管部门开展排查，摸准底数，厘清原因，逐个项目建立《既有建筑消防审验手续清查摸底表》(见附件2),确保信息数据完整准确，避免疏漏。

2.各县（市、区）住房和城乡建设部门组织相关行业主管部门全面排查，建立《建设工程消防审验技术服务机构违法违规排查整治台账》（附件1），并动态更新，每月23日前报市工作专班；

3.市工作专班办公室汇总全市问题项目，建立数据库，报省住建厅。

（二）整改化解阶段（2026年1月1日至2026年6月30日）

1.各县（市、区）住房和城乡建设部门认真梳理排查违法违规项目，形成整改清单(见附件3-5),列明存在的问题，制定整治措施，明确整改责任和整改时限，建立健全违法违规建设工程数据库；

2.违法违规项目能立即整改的立行立改，不能立即整改的要限期整改。对于不能完成问题整改的项目，报属地政府组织分类确定适用条件，有序妥善化解处置到位。

（三）巩固提升阶段（2026年10月1日至2026年12月31日）

1.各县（市、区）住房和城乡建设部门全面梳理总结消防审验专项整治工作情况和经验做法，2026年11月15日前报市工作专班办公室；

2.深入分析困难和存在问题的成因，并及时会同相关部门出台或完善相关制度，避免类似问题再次发生。

六、工作要求

(一)强化组织领导，抓好工作统筹。各县（市、区）住房和城乡建设部门要会同工业和信息化、自然资源、市场监督管理、消防救援等部门向当地党委和政府报告工作情况，抓好工作统筹，建立工作协同机制，细化工作方案，成立专项治理工作专班，主要负责人为第一责任人，每季度至少召开1次推进会；2025年10月25日前将工作组名单报市工作专班办公室。

(二)强化指导监督，确保问题整改。市建安委办每半年组织1次专项督查，定期调度排查整治情况，对专项治理工作不负责、不作为，责任不落实、措施不得力、进展缓慢等问题，要及时进行约谈警示，并进行通报。

(三)强化信息报送，加强跟踪问效。各县（市、区）住房和城乡建设部门、市建安委办成员单位每月23日前报送附件1、3、4、5（纸质稿加盖公章报送至市工作专班办公室），逾期需书面说明原因。

(四)强化经验总结，健全长效机制。各县（市、区）住房和城乡建设部门在专项治理工作中要深入剖析消防审验问题原因，固化好的经验做法，完善政策和制度，建立健全住房城乡建设部门与行政审批、工业和信息化、自然资源、市场监督管理、消防救援等部门间的工作协作机制，确保各类建设工程应审尽审、应验尽验。通过官方平台宣传治理成效，曝光典型违法案例；鼓励群众举报消防审验违法违规行为（举报电话：市建安委办0739-5332652）。

联系人：张凯

联系电话：15080915696

电子邮箱：916319000@qq.com

附件：1.建设工程消防审验技术服务机构违法违规排查整治台账

2.既有建筑消防审验手续清查摸底表

3.既有建筑消防审验违法违规项目整改清单

4.建设工程消防审验违法违规专项治理工作进展情况

5.既有建筑消防审验手续排查整治数据统计表

6.《湖南省住房和城乡建设厅等5部门关于印发< 湖南省建设工程消防设计审查验收违法违规专项治理行动方案>》

附件1

建设工程消防审验技术服务机构违法违规排查整治台账

县（市、区）:(盖章)                                                                             日 期：

| 序号 | 项目 名称 | 项目 地址 | 技术服务 机构名称 | 责任人 及电话 | 核准机构 | 违法违规 具体情形 | 出具报 告时间 | 出具报 告人员 | 整改 措施 | 整改 时限 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

既有建筑消防审验手续清查摸底表

县（市、区）:(盖章)                                                             日  期 ：

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 建设日期 |  |  | 竣工日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 联系人及联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 平方米 |  |  | 层数 |  |  | 建筑高度 |  |  | 米 |  |
| 工程类别 | 特殊建设工程 其他建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  |  |  | 使用性质 |  |  |  |  |  |
| 建成后是 否 进 行 过改、扩 建 | 是 否 | 扩建 | 扩建年代： 扩建面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 改建 | 装饰装修 |  | 装修面积： 装修部位： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改变用途 |  | 现用途： 原用途 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑保温 |  | 保温部位： 保温材料： |  |  |  |  |  |  |
| 申请办理 建设工程 消防设计 审查验收 (备案)手 续存在的 问题(如涉 及相关问 题 | 无规划许可文件或存在未按照规划许可文件建设 |  |  |  |  |  | 原因： |  |  |  |  |
|  | 无消防设计文件或消防设计文件未通过消防设计审查 |  |  |  |  |  | 原因： |  |  |  |  |
|  | 无工程竣工验收报告、竣工图纸等相关资料 |  |  |  |  |  | 原因： |  |  |  |  |
|  | 消防设计文件未经消防设计审查，现已无法按当时消防 设计文件规范、标准要求进行消防验收 |  |  |  |  |  | 原因： |  |  |  |  |
|  | 已进行竣工验收，但消防验收或备案不合格 |  |  |  |  |  | 原因： |  |  |  |  |
|  | 建设主体灭失或不履行义务 |  |  |  |  |  | 原因： |  |  |  |  |
|  | 存在的其他情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 题，请在 中勾选，并 注明原因) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他消防 审验相关 信息 | 是否办理施工许可证 是 否 |  |  | 是否办理产权证： 是 否 |
|  | 是否经过消防设计审查或备案 是 否 |  |  | 消防设计审查或备案时间： |
|  | 文书编号(备案号): | 合格 | 不合格 |  |
|  | 是否因消防未审未验的原因接受行政处罚： 是 否 处罚文书编号： 处罚单位：住建(城管) 消防救援机构 |  |  | 行政处罚时间： |

附件3

既有建筑消防审验违法违规项目整改清单

县（市、区）:(盖章)                                                                                    日  期：

| 序 号 | 项目 类型 | 项目名称 | 项目地址 | 项目 规模 | 项目建成 或投入使 用时间 | 项目前置手续存在 的问题(土地规划/施 工许可等) | 项目存在的消防 审验手续问题及 消防安全隐患 | 整改措施及落实 情况 | 整改化 解进展 | 整改 时限 | 化解 时限 | 责任部 门及责 任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

建设工程消防审验违法违规专项治理 工作进展情况

### 一、既有建筑消防审验手续排查整治情况

排查项目总数XX个，发现消防审验手续不全或缺失项目 XX个，已完成整改XX 个。

备 注 ：XX。

二、跨部门建设工程消防设计审查验收违法违规治理协作 机制建立情况

已完成(是/否),参与部门XX 个，具体部门：XX、XX,   印 发相关文件： XX。

备 注 ：XX。

### 三、建立违法违规建设工程数据库情况

已完成(是/否),启用时间：XX 年XX 月 。 备注 ：XX。

### 四 、消防审验技术服务造假排查整治开展情况

(一)已开展(是/否),排查数量XX 家，发现问题数量XX 个 。

(二)建立消防设计审查验收技术服务信用管理体系(是/否), 印发相关文件：XX。

(三)建立消防审验技术服务管理平台(是/否),印发相关文 件 ：XX。

备 注 ：XX。

五 、进场建筑材料和设施设备防火性能不合格问题排查整 治开展情况

(一)已开展(是/否),排查项目XX个，发现问题数量XX个 。

(二)协同相关部门开展进场建筑材料和设施设备防火性 能查处(是/否),印发相关文件：XX。

(三)建立进场建筑材料和设施设备防火性能动态管理机 制(是/否),印发相关文件：XX。

备 注 ：XX。

六 、完善支持防火新材料、新技术、新工艺工程应用政策 措施情况

(一)已完成(是/否),印发相关文件： XX。 备 注 ：XX。

注：未开展相关工作或不掌握相关数据的请在备注中说明。

附件5

既有建筑消防审验手续排查整治数据统计表

县（市、区）:(公章)                                                                                     日  期：

| 项目类型 | 排查项目总 数(个) | 问题项目总 数(个) | 未取得建设工程 规划许可项目 |  | 现状用途与建设工程规 划许可证所列用途不一 致项目 |  | 消防审验(含消防验收备 案)手续缺失的问题 项目 |  | 已经通过消防设计审查 未经消防验收的问题 项目 |  | 问题项目涉 及老百姓 数量 | 完成整改惠 及老百姓数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 问题项目数 (个) | 整改完成 项目数(个) | 问题项目数 (个) | 整改完成 项目数(个) | 问题项目数 (个) | 整改完成 项目数(个) | 问题项目 数(个) | 整改完成 项目数(个) |  |  |
| 房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤炭矿山工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水运工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海洋工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民航工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商业与物 资工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林业工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮食工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油天然气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海洋石油工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核工业工 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建材工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冶金工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有色金属工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化工工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医药工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 航天与航空工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兵器与船舶 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轻工工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纺织工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子与通信工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广播电影电视工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |